**威海供电公司**

**＿9 月停电公告信息明细表**

填报单位：威海供电公司

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检修线路** | **工作时间** | **检修原因** | **停电区域** | **主要影响客户范围** |
| 1 | 10kV自来水线 | 2016-09-05 08：00至2016-09-05 17:00 | 1、拆除10kV自来水线#8-#12杆之间架空线路，拆除自来水线#9-#12电杆，由原自来水线#8杆敷设YJV22-3\*240电缆加装中间头与原自来水线#12杆电缆对接。 2、将10kV自来水线#8-#12杆光缆配合电缆进行下地改造。 | 10kV自来水线021开关至#22分段开关之间线路（共影响4个台区停电，共计企业3户，居民6户） | 企业：威海鸿阳大酒店有限公司威海泰迪玩具有限公司威海市公安交通警察支队公变：10kV自来水线老集2台区公变所带全部客户 |
| 2 | 10kV羊角埠线 | 2016-09-05 09：00至2016-09-05 17:00 | 10kV羊角埠线羊角埠环网柜高压PT缺陷处理 | 10kV羊角埠线高家庄环网柜012开关至羊角埠线#1杆刀闸之间线路。共影响0个台区停电，共计0户。 | 公变：无企业：无 |
| 3 | 10kV宋家线 | 2016-09-06 07:30至2016-09-06 17:30 | 10kV宋家线工业园支#3杆所带草庙子工业园公用变新增400kVAJP柜一台 | 10kV宋家线工业园支#3杆令克至末端线路共影响1个台区停电，共计1户。 | 台区：草庙工业园公变所带用户企业： 无 |
| 4 | 10kV珠江线 | 2016-09-07 00:00至2016-09-07 01:00 | 10kV珠江线后双岛#3台架变变压器档位调整 | 10kV珠江线漓江支#9杆高压令克至末端线路，共影响1个台区停电，共计136户。 | **公变：**10kV珠江线后双岛#3台架变所带后双岛村东北部用户。

|  |
| --- |
|  |

 |
| 5 | 10kV汪北线 | 2016-09-7 7：30至2016-09-7 18:30 | 10kV汪北线王家产支许家产分支#13-#19杆换杆换线，由王家产支许家产分支#12杆向东高低压同杆架设JKLGYJ-95绝缘导线至王家产支许家产分支#20杆（新立#1-#8）,在新立#5杆处组装令克、避雷器,预留台架变位置。 | 10kV汪北线王家产支#87杆令克至末端线路，共影响11个台区停电，共计企业户7户，共计809户。 | 企业：中国联合网络通信有限公司汪疃许家产附近信号塔威海市中小学综合实践教育中心王英进威海嘉禾牧业有限公司（2户）威海樱聚缘农业科技发展有限公司文登市汪疃许家杨宗杰石子厂公变：10kV汪北线丛家产公变所带全部客户10kV汪北线许家产公变所带全部客户10kV汪北线许家屯公变所带全部客户10kV汪北线王家产公变所带全部客户 |
| 6 | 10kV温汤线 | 2016-09-08 08：00至2016-09-08 19：00 | 10kVII段所属间隔综自改造，10kV备自投电缆敷设、接线、调试，停电设备小修、例行试验。 | 10kV温汤线024开关至#24杆分段开关之间线路 （共影响11个台区停电，共计企业7户，居民835户） | **企业：**威海市环翠区温泉镇栾家店村（0184173936）威海市环翠区温泉镇栾家店村居民委员会（0186190973）威海市环翠区温泉镇栾家店村村民委员会（0186190986）环翠区栾家店（0186598777）威海市城郊场站发展有限公司（0709131366）宋吉成（0750759308）威海通明照明工程有限公司（0800893475）**公变：** 10kV温汤线栾家店1台区所带全部用户10kV温汤线栾家店2台区所带全部用户10kV温汤线栾家店3台区所带全部用户10kV温汤线栾家店村公变台区所带全部用户。 |
| 7 | 10kV寨北线 | 2016-09-08 08:30至2016-09-08 12:00 | 10kV寨北线寨北开闭所001、002开关安装电流互感器，开关遥控传动试验 | 10kV寨北线寨北开闭所001开关至末端线路、002开关至末端线路 | **公变**：寨北开闭所#1公变所接古寨东路#115、#116、#120、#121、#135、#136、#137、#137-1、#137-2、#27-1、#27-2楼等用户；寨北开闭所#2公变所接古寨东路#109、#127、#127-1、#127-2、#129、#130、#131、#138、#139、#140、#141、#143、#144、#146、#147、#148、#149、#150、#151、#152、#153、#154、#155、#156楼等用户，威海市残疾人联合会、中国科学院西安光机所威海光电子基地、威海国有资产经营(集团)有限公司、威海热电集团有限公司、威海市华威物业服务有限公司等 |
| 8 | 10kV寨北线 | 2016-09-08 13:00至2016-09-08 17:00 | 10kV寨北线寨北开闭所023、024、025开关安装电流互感器，开关遥控传动试验 | 10kV寨北线寨北开闭所023开关至末端线路、024开关至末端线路、025开关至末端线路 | **高压用户**：广播电视台、高区路灯、民政局、韩宇纺织**公变**：寨北公变所古寨东路#113、#114、#117、附#117楼等用户，威海热电集团有限公司。 |
| 9 | 10kV文笔峰线 | 2016-09-09 23:00至2016-09-09 24:00 | 10kV文笔峰线文笔峰集团箱变变压器档位调整 | 10kV文笔峰线文笔峰集团箱变高压开关至末端线路 | **公变**： 颐鑫苑公变所接颐鑫苑小区所有用户 |
| 10 | 10kV文笔峰线 | 2016-09-10 00:00至2016-09-10 01:00 | 10kV文笔峰线戚家夼#4楼西箱变变压器档位调整 | 10kV文笔峰线戚家夼#4楼西箱变高压开关至末端线路 | **公变**：戚家夼#4楼西公变所接戚家夼#101、#102、#103、#104、#105、#106、#107、#108、#109、#110、#111、#51、#52、#53、#54、#55、#56、#57、#58、#59、#附54、#附6楼等用户 |
| 11 | 10kV职中线 | 2016-09-10 01:00至2016-09-10 02:00 | 10kV职中线神道口村西配电室变压器档位调整 | 10kV职中线神道口村西配电室高压令克至末端线路 | **公变**：神道口村西配电室所接古寨东路#1楼，文化东路#1、#62、附#62楼，古寨东路#307楼，交巡分局，神道口农电工组等用户 |
| 12 | 10kV自来水线 | 2016年9月21日7:00～9月21日17:30 | 由10kV自来水线南虎口支#17杆架设JKLGYJ-95绝缘导线至新立#1-#10杆（带电接火）。南虎口村1区配电室变压器搬迁至新立#10杆新装台架变（当天送电），安装JP柜1台，原南虎口村1区配电室所带用户改由新台架变接带。 | 10kV自来水线南虎口支#17杆至末端线路，共影响1个台区，共计150户。 | **专变**：无**公变**：10kV自来水线南虎口1区配电室所带全部用户 |
| 13 | 10kV桥西线 | 2016-09-27 08:00至2016-09-27 17:00 | 10kV桥西线义河北支#2杆所带义河北村公变变压器更换为200kVA变压器，更换低压配电柜。 | 10kV桥西线义河北支#2杆令克至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业0户，居民248户） | 企业：无公变：义河北村公变全部用户 |
| 14 | 10kV曲工线 | 2016-09-27 07：30至2016-09-27 17:30 | 10kV曲工线#8向北延伸，新建#9-#27架空线路，采用JKLGYJ-240绝缘导线，安装三进三出环网柜1台，开断10kV翡翠线上都国际环网柜012间隔至经济适用房开闭所018间隔之间3\*300电缆，开断电缆两端分别接入新上三进三出环网柜，由新立#27塔敷设3\*400电缆至新上三进三出环网柜，形成拉手； | 10kV曲工线、（共影响4个台区停电，共计企业4户，居民0户） | 企业：威海德益润邦医药投资有限公司威海经济技术开发区凤林街道办事处南曲阜社区居民委员会安佰生物技术有限公司威海恩特建设工程有限公司公变：无 |
| 15 | 10kV翡翠线 | 2016-09-27 07：30至2016-09-27 17:30 | 10kV曲工线#8向北延伸，新建#9-#27架空线路，采用JKLGYJ-240绝缘导线，安装三进三出环网柜1台，开断10kV翡翠线上都国际环网柜012间隔至经济适用房开闭所018间隔之间3\*300电缆，开断电缆两端分别接入新上三进三出环网柜，由新立#27塔敷设3\*400电缆至新上三进三出环网柜，形成拉手； | 10kV翡翠线上都国际环网柜012开关至经济适用房开闭所018开关之间线路（共影响0个台区停电，共计企业0户，居民0户） | 无 |
| 16 | 10kV华东线 | 2016-09-27 07：30至2016-09-27 17:30 | 10kV华东线曲阜支#13向东搬迁，所带经区教育局用户改接至新上三进三出环网柜。 | 10kV华东线曲阜支#6分段开关至10kV曲阜线南曲阜东环网柜011开关之间线路、（共影响4个台区停电，共计企业4户，居民0户） | 企业：威海经济技术开发区市政公用事业管理局威海经济技术开发区华龙实业总公司威海经济技术开发区教育局威海市南曲阜物业服务有限公司公变：无 |