**威海供电公司**

**8月电网检修停电公告**

填报单位：威海供电公司

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检修线路 | 工作时间 | 检修原因 | 停电区域 | 主要影响客户范围 |
| 1 | 10kV二毛线 | 2017-08-02 07:00 至  2017-08-02 18:00 | 10kV二毛线泰昌环网柜016开关所带威海广安城市投资有限公司160kVA配电室进行绝缘化改造，拆除原160kVA变压器，新装315kVA变压器一台。（当天送电） | 10kV二毛线泰昌环网柜016开关至末端线路；共影响3个台区停电，居民306户，企业1户。 | **专变：**威海广安城市投资有限公司  **公变：**10kV二毛线天马公变所带海瞳小区36#、38#、附38#、40#、44#楼所有用户以及海瞳小区40#楼西101#-112#所有网点网点；10kV二毛线宇昊公变所带威海市宇昊房地产开发公司。 |
| 2 | 10kV马山线 | 2017-08-02 07:30 至  2017-08-02 10:30 | 10kV马山线马山环网柜B013开关出线更换CT。 | 10kV马山线马山环网柜B013开关至末端线路；影响1个台区停电,共计企业1户。 | **专变:**威海兴马源果蔬气调保鲜有限公司  **台区:**无 |
| 3 | 10kV寨子线 | 2017-08-03 08:00 至  2017-08-03 18:00 | 由10kV寨子线电子支#2杆向东延伸一基15米杆，架设JkYJ-50导线一档，分界开关引线连接；将寨子线#19杆（电子支T接）至电子支#3杆架空导线TJ-35换成JkYJ-50，电子支#2、#3杆更换金具，10kV寨子线#19杆需带电卡接火（当天需送电）。 | 10kV寨子线#19杆T接电子支至末端线路（10kV寨子线#19杆需带电卡火），共影响3个台区停电，共计企业3户。 | **专变：**区供销建筑公司、威海宏业电子有限公司、威海公共交通集团有限公司。  **公变：**无 |
| 4 | 10kV莱茵线 | 2017-08-09 07：00 至  2017-08-09 18：00 | 1、将10kV莱茵线黄金顶环网柜搬迁至锦绣滨城东环网柜南侧。2、开断10kV莱茵线锦绣滨城西环网柜至锦绣滨城东环网柜之间3\*300电缆、锦绣滨城东环网柜至莱茵小镇东环网柜之间3\*300电缆，将开断后锦绣滨城西环网柜侧电缆与莱茵小镇东环网柜侧电缆对接，锦绣滨城东环网柜侧电缆拆除。3、由莱茵小镇东环网柜012间隔敷设YJV22-3\*300电缆至搬迁后黄金顶环网柜012开关。4、由搬迁后黄金顶环网柜011开关敷设YJV22-3\*300电缆至锦绣滨城东环网柜012开关。5、由10kV莱茵线锦绣滨城东环网柜013开关敷设YJV22-3\*300电缆至黄金顶开闭所、由锦绣滨城东环网柜011开关敷设YJV22-3\*300电缆至邹家线#1杆。 | 10kV莱茵线锦绣滨城西环网柜012开关至莱茵小镇东环网柜011开关之间线路；10kV莱茵线莱茵小镇东环网柜012开关至末端线路；10kV邹家线#1杆隔离开关至末端线路；共影响6个台区停电，共计企业1户，居民1316户。 | **专变：**威海博通热电股份有限公司  **公变：**10kV莱茵线黄金顶开闭所公变#2变压器所带黄金顶小区20#楼、21#楼、22#楼、23#楼、24#楼；10kV莱茵线黄金顶小区1箱变所带的黄金顶小区1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼；10kV莱茵线黄金顶小区3箱变所带的黄金顶小区14#楼、15#楼、16#楼、17#楼、18#楼、19#楼；10kV莱茵线黄金顶小区2配电室所带的黄金顶小区6#楼、7#楼、9#楼、10#楼、12#楼、13#楼；10kV莱茵线黄金顶4所带的黄金顶小区11#楼、7#楼网点。 |