国网威海供电公司

＿1 月停电公告信息明细表

填报单位：国网威海供电公司

| 序号 | 检修线路 | 工作时间 | 检修原因 | 停电区域 | 主要影响客户范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV万家疃线 | 2018-1-2 9:00至2018-1-2 16:30 | 10kV万家疃线西港支#4杆万家疃小区#1箱变630kVA变压器更换为有载调压变压器。 | 10kV万家疃线西港支#4分界开关至末端线路，共影响1个台区停电，共计446户 | 专变： 无 公变：万家疃小区#1箱变所带的古寨南路附39#、古寨南路61-1#、古寨南路38#、古寨南路39#、高区万家疃别墅区、古寨南路19#楼、古寨南路60#楼、古寨南路41#、万家疃幼儿园、古寨南路37#、古寨南路61#楼、古寨南路20#楼、古寨南路40#、中国电信股份有限公司威海分公司、古寨南路40#、古寨南路41#、万家疃中心卫生室、万家疃1#箱变上郭玉林、万家疃别墅区村委路4818造船厂、万家疃村老年活动室、古寨南路38#、万家疃社区居民委员会、古寨南路63#楼、芸艺绣品、古寨南路36#楼、古寨南路42#、古寨南路43楼、古寨南路62#楼、高区万家疃别墅区村委、中国联合网络通信有限公司威海市分公司、中国铁塔股份有限公司威海市分公司、威海热电集团有限公司、威海火炬高技术产业开发区市政公用事业管理局 |
| 2 | 10kV光华线 | 2018-1-2 9:00至2017-1-2 14:00 | 10kV光华线皂南台工业园分支箱地中电子电缆头拆除 | 10kV光华线#11杆高压令克至末端线路，共影响2个台区停电，共计686户。 | 专变：威海环翠区友德纸箱厂 公变： 10kV光华线皂南台公寓箱变所带皂南台1#公寓楼、2#公寓楼 |
| 3 | 10kV皂西线 | 2018-1-3 9:00至2018-1-3 16:00 | 10kV皂西线河北支#17杆分界开关加装PT | 10kV皂西线河北支#17杆分界开关至末端线路（需带电卡、接火），共影响4个台区停电，共计958户。 | 专变：威海胜丰地产有限公司 公变： 10kV皂西线香江小镇1#变、2#变、3#变所带香江小镇1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、11#楼、12#楼、13#楼、14#楼、15#楼、16#楼、17#楼、18#楼、19#楼、20#楼、21#楼、22#楼、23#楼 |
| 4 | 10kV九阮线 | 2018-1-3 9:00至2018-1-3 16:30 | 10kV九阮线#56杆美孚小区南箱变630kVA变压器更换为有载调压变压器。 | 10kV九阮线#56杆分界开关至末端线路，共影响2个台区停电，共计571户 | 专变：无 公变：美孚小区北箱变所带的科技路1#楼、科技路3#楼及网点、科技路5#楼、科技路7#楼、科技路9#楼、科技路11#楼、科技路15#楼，美孚小区南箱变所带的科技路13楼及网点、科技路19#楼及网点、科技路21#楼、科技路25#楼、科技路27#楼、科技路23#楼、科技路253#11和12号网点、科技路29#楼 |
| 5 | 10kV火炬线 | 2018-1-4 8:30至2018-1-4 14:30 | 10kV火炬线#2杆分界开关更换，所带威海火炬高技术产业开发区市政公用事业管理局路灯箱变更换。当天送电 | 10kV火炬线#2杆分界开关至末端线路（需带电卡接火），共影响1个台区停电，共计1户 | 专变：威海火炬高技术产业开发区市政公用事业管理局 公变：无 |
| 6 | 10kV郊前线 | 2018-1-4 8:30至2018-1-4 16:00 | 拆除10kV郊前线#14杆分界开关所带华绿餐处400kVA箱变，原进线电缆接入新装1K4G环网柜。当天送电 | 10kV郊前线#14杆分界开关至末端线路, 共影响1个台区停电，共计1户 | 专变：山东华绿餐处科技股份有限公司 公变：无 |
| 7 | 10kV盛城线 | 2018-1-4 8:30至2018-1-4 17:30 | 10kV盛城线盛德世纪新城开闭所加装高压柜1面，由新上开关敷设YJV-3*240电缆至新装2进4出环网柜 | 10kV盛城线014开关至世纪新城环网柜012开关之间线路，共影响5个台区停电，共计2309户。 | 专变：威海火炬高技术产业开发区盛德实业有限公司 公变：10kV盛城线盛德世纪新城#1箱变、#3箱变、#5箱变、#7箱变所带世纪新城小区18#楼、19#楼、24#楼、27#楼、28#楼、30#楼、31#楼、32#楼、33#楼、34#楼、35#楼、36#楼、37#楼、38#楼、39#楼、40#楼、41#楼、43#楼、44#楼、45#楼、46#楼、47#楼、48#楼、49#楼、50#楼、51#楼、52#楼、53#楼、54#楼、55#楼、56#楼 |
| 8 | 10kV火炬线 | 2018-1-5 8:30至2018-1-5 12:30 | 10kV火炬线#14杆分界开关所接威海火炬高技术产业开发区市政公用事业管理局路灯箱变更换。当天送电 | 10kV火炬线#14杆分界开关至末端线路，共影响1个台区停电，共计1户 | 专变;威海火炬高技术产业开发区市政公用事业管理局 公变：无 |
| 9 | 10kV新田线 | 2018-1-5 8:30至2018-1-5 12:00 | 调整中国联通网络通信有限公司配电室012开关间隔（备供电源）进线电缆相序。 | 10kV新田线新田B环网柜016开关至末端线路，共影响1个台区停电，共计1户 | 专变：中国联通网络通信有限公司 公变：无 |
| 10 | 10kV木岚线 | 2018-01-08 08:00 至 2018-01-08 12:00 | 威海大尚房地产配电室（容量为400kVA）的3*95电缆接入10kV木岚线尚书院开闭所023开关。 | 10kV木岚线尚书院开闭所023开关至末端线路。共影响0个台区停电，公变0个台区，居民户数0户，专变户数1户。 | 专变：威海大尚房地产 公变：无 |
| 11 | 10kV公安线 | 2018-01-08 08:30至2018-01-08 17:30 | 开断10kV公安线海军环网柜012间隔至蓝景城公变之间电缆，新装一进三出环网柜，由新装一进三出环网柜012间隔敷设3*50电缆至威高新装250kVA箱变，原蓝景城公变改接至新装环网柜013间隔。 | 10kV公安线海军环网柜012开关至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业0户，居民218户） | 公变：蓝景城小区公变所接蓝景城小区所有低压用户 |
| 12 | 10kV黄埠屯线 | 2018-1-8 8:30至2018-1-8 16:00 | 拆除10kV黄埠屯线#138杆附杆分界开关所带威海市公安局交通警察支队80kVA配电室及进线电缆，由10kV黄埠屯线138#杆附杆敷设YJV22-3*95电缆至威海威海市公安局交通警察支队新装500kVA箱变一台。当天停电，当天验收送电。 | 10kV黄埠屯线#138杆附杆分界开关至末端线路, 共影响1个台区停电，共计1户 | 专变：威海市公安局交通警察支队 公变：无 |
| 13 | 10kV东峰线 | 2018-1-9 8:00至2018-1-9 12:00 | 10kV东峰线#26杆分界开关所带施工箱变及电缆拆除并销户，由分界开关敷设3*120电缆至瑞麟家园配电室（容量为1030kVA），当天不送电 | 10kV东峰线#26杆分界开关至末端线路 ，共影响1个台区停电，共计1户 | 专变：威海玉威地产有限公司 公变：无 |
| 14 | 10kV体育线 | 2018-1-9 8:30至2018-1-9 12:30 | 10kV体育线#11杆分界开关所接威海火炬高技术产业开发区市政公用事业管理局路灯箱变更换。当天送电 | 10kV体育线#11杆分界开关至末端线路，共影响1个台区停电，共计1户 | 专变：威海火炬高技术产业开发区市政公用事业管理局 公变：无 |
| 15 | 10kV工业线 | 2018-01-09 09:00 至 2018-01-09 16:00 | 10kV工业线工业线#1公变变压器由315kVA更换为400kVA，更换JP柜一台。 | 10kV工业线公用变支#1杆高压令克至末端线路。共影响0个台区停电，公变1个台区，居民户数159户，专变户数2户。 | 专变：无 公变：工业线#1公变所带草庙子镇红绿灯周围网点用户和一栋教师公寓。 |
| 16 | 10kV城子线 | 2018-01-10 07:30 至 2018-01-10 19:00 | 1、拆除10kV沟北线#1-#15杆之间的架空线路，原城子线#19杆及原沟北线#15杆改为终端杆； 2、原10kV沟北线#1杆干线电缆接入新上3进3出A环网柜011间隔。由A环网柜012间隔敷设YJV-3*400电缆至10kV城子线19#杆，A环网柜013开关间隔敷设YJV-3*400电缆至新上三进三出B环网柜011间隔，B环网柜012间隔敷设YJV-3*400电缆至新上三进三出C环网柜011间隔，C环网柜012间隔敷设YJV-3*400电缆至原沟北线#15杆； | 10kV城子线阳光城环网柜012开关至末端线路 （共影响3个台区停电，共计企业2户，居民364户） | 企业： 中国外运山东有限公司威海分公司 威海宝华置业有限公司 公变： 10kV城子线宝华天泽府1号公变所带天泽府花园15#至23#、25#至31#楼所有用户及0890933222中国移动通信集团山东有限公司威海分公司（天泽府2号） |
| 17 | 10kV沟北线 | 2018-01-10 07:30 至 2018-01-10 19:00 | 1、拆除10kV沟北线#1-#15杆之间的架空线路，原城子线#19杆及原沟北线#15杆改为终端杆； 2、原10kV沟北线#1杆干线电缆接入新上3进3出A环网柜011间隔。由A环网柜012间隔敷设YJV-3*400电缆至10kV城子线19#杆，A环网柜013开关间隔敷设YJV-3*400电缆至新上三进三出B环网柜011间隔，B环网柜012间隔敷设YJV-3*400电缆至新上三进三出C环网柜011间隔，C环网柜012间隔敷设YJV-3*400电缆至原沟北线#15杆； 3、经区市政管理箱变进线电缆改接至A环网柜014间隔； 4、拆除沟北线6#杆至五洲基业支线1#杆之间的架空线路及开关，基业支线1#杆改为终端杆，由B柜013间隔敷设YJV22-3*300电缆至沟北线基业支线1#杆,由B柜014间隔敷设YJV22-3*95电缆至原沟北线7#杆华发房地产箱变.将原沟北线8#杆所带城子村1区台架变搬迁至海埠路东侧，敷设YJV22-3*50电缆改接至B柜015间隔； 5、原沟北线11#杆所带华发商业街环网箱，华发房地产400kVA箱变及630kVA箱变搬迁。C柜013间隔敷设YJV22-3*300至搬迁后的华发商业街环网柜011间隔，C柜014间隔敷设电缆YJV22-3*70与原沟北线12#杆所带用户对接； 6、光缆随线路下地改造。 7、五洲太阳城8号阳光大道箱变（容量为kVA）的3*50电缆接入10kV沟北线五洲基业2#环网箱016间隔 | 10kV沟北线024开关至18#杆分段开关之间线路 （共影响18个台区停电，共计企业15户，居民807户） | 企业： 威海五洲基业房地产开发有限公司 威海经济技术开发区金城实业发展总公司 威海海龙建筑工程有限公司 威海经济技术开发区金城实业发展总公司 威海经济技术开发区市政公用事业管理局 威海五洲房地产开发有限公司 中国铁塔股份有限公司威海市分公司 威海经济技术开发区金城实业发展总公司 威海经济技术开发区市政公用事业管理局 威海宏图木业景观工程开发有限公司 威海华发房地产开发有限公司 威海五洲基业房地产开发有限公司 威海华发房地产开发有限公司 威海华发房地产开发有限公司 威海华发房地产开发有限公司 公变： 10kV沟北线沟北五洲1所带五洲太阳城天燕园1#至16#楼所有用户 10kV沟北线城子村1台区所带自来水、丛美娜、邹积锦、交警（信号灯）、丛波日、威海公共交通集团有限公司。共计6户 10kV沟北线城子村2公变所带威海经济技术开发区金城实业发展总公司。共计1户 |
| 18 | 10kV顺兴线 | 2018-1-10 8:30至2018-1-10 12:30 | 10kV顺兴线#25杆分界开关所接威海火炬高技术产业开发区市政公用事业管理局路灯箱变更换。当天送电 | 10kV顺兴线#25杆分界开关至末端线路共影响1个台区停电，共计企业1户，居民0户 | 专变：威海火炬高技术产业开发区市政公用事业管理局 公变：无 |
| 19 | 10kV温汤线 | 2018-01-10 08：30至 2018-01-10 16：00 | 10kV温汤线河西方塘支张起民分支1#杆张福建新装柱上变（20KVA）一台 | 10kV温汤线河西方塘支2#杆令克至末端线路（共影响4个台区停电，共计企业4户，居民0户） | 企业： 威海市爱地富农业科技发展有限公司（0185202741） 威海通明照明工程有限公司（0185440891） 赵小永（0186188790） 张起民（0186128127） 公变： 无 |
| 20 | 10kV二毛线 | 2018-01-12 08:30 至 2018-01-12 16:00 | 拆除10kV二毛线东帝化纤环网柜015开关所带威海东帝化纤地毯配电室2*630kV A变压器，新装200kV A变压器一台。当天验收送电 | 10kV二毛线东帝化纤环网柜015开关至末端线路 （共影响1个台区停电，共计企业1户，居民0户） | 专变： 威海东帝化纤地毯 |
| 21 | 10kV徐家线 | 2018-01-15 08:00 至 2018-01-15 17:00 | 1、10kV徐家线汇泉服装环网柜013间隔所带煜丰服装400kVA配电室3*95电缆拆除； 2、由10kV徐家线汇泉服装环网柜013间隔敷设3*95电缆至新增1进3出环网柜011间隔，威海煜丰服装配电室3*95电缆改接至新装环网柜012间隔； 3、新增环网柜013间隔接入威海三迅精密部品新增箱变（容量为250kVA）的3*50电缆。 | 10kV徐家线汇泉服装环网柜013开关至末端线路 （共影响1个台区停电，共计企业1户，居民0户） | 企业： 威海煜丰服装 公变： 无 |
| 22 | 10kV寨子线 | 2018-1-16 8:00至 2018-1-16 16:30 | 10kV寨子线仁柳庄支#1杆分界开关更换（需带电接火） | 10kV寨子线仁柳庄支#1杆分界开关至末端线路（带电卡火），共影响1个台区停电，共计1户 | 专变：威海市区永高物资商社 公变：无 |
| 23 | 10kV铁路线 | 2018-01-17 08:00 至 2018-01-17 18:00 | 10kV铁路线#6杆令克所带路灯50kVA破损箱变维修。（当天送电） | 10kV铁路线#6杆令克至末端线路 ）（共影响1个台区停电，共计0个公变台区0户） | 企业： 市政路灯 公变： 无 |
| 24 | 10kV火炬线 | 2018-1-17 8:30至 2018-1-17 16:30 | 10kV火炬线#4杆分界开关更换（需带电接火） | 10kV火炬线#4杆分界开关至末端线路（带电卡火），共影响1个台区停电，共计1户 | 专变：威海信成精工电子有限公司 公变：无 |
| 25 | 10kV体育线 | 2018-1-18 8:00至2018-1-18 16:30 | 10kV体育线#6杆分界开关更换（需带电接火） | 10kV体育线#6杆分界开关至末端线路（带电卡火）（共影响1个台区停电，共计企业1户，居民125户） | 专变：无 公变：西钦村箱变所带的远遥墩路129#楼、167#楼、213#楼、197#楼、115#楼、119#楼、123#楼、141#楼、101#楼、西钦村别墅区、威海热电集团有限公司、威海火炬高技术产业开发区市政公用事业管理局、威海市公安局交通警察支队、京海湾钓具有限责任公司、威海百璇服装有限公司、高区卧龙派出所 |
| 26 | 10kV杨家台线 | 2018-01-19 08:00 至 2018-01-19 18:00 | 10kV杨家台线#8杆令克所带路灯200kVA破损箱变维修。（当天送电） | 10kV杨家台线#8杆令克至末端线路 （共影响1个台区停电，共计0个公变台区0户） | 专变：市政路灯 |
| 27 | 10kV顺兴线 | 2018-1-21 8:30至2018-1-21 16:00 | 拆除10kV顺兴线拉手支一中分支#1杆分界开关所带威海市第一中学（630kV A）箱变及进线电缆。由10kV顺兴线拉手支一中分支#1杆附杆敷设YJV22-3*120电缆至威海市第一中学新装（2*800kV A)配电室 | 10kV顺兴线拉手支一中分支#1杆分界开关至末端线路, 共影响1个台区停电，共计1户 | 专变：威海市第一中学 公变：无 |
| 28 | 10kV宏泰线 | 2018-01-23 08:30 至 2018-01-23 16:00 | 拆除10kV宏泰线华夏路A环网柜015开关所带威海市公安消防支队经济技术开发区大队50kVA配电室，由新装250kV A箱变敷设YJV22-3*70电缆与10kV宏泰线华夏路A环网柜015开关电缆对接(做中间电缆头一套) | 10kV宏泰线华夏路A环网柜015开关至末端线路 （共影响1个台区停电，共计企业1户，居民0户） | 企业： 威海市公安消防支队经济技术开发区大队 公变：无 |
| 29 | 10kV联络线 | 2018-01-26 08:30至2018-01-26 17:30 | 开断东窑东街环网箱变至威海市市级机关事务管理局箱变之间电缆，新装一进二出环网柜一台，由新装环网柜012间隔敷设电缆至阳光永好酒店新装400kVA箱变，原机关事务管理局箱变改接至新装环网柜013间隔 | 10kV联络线塔山开闭所022开关至末端线路（共影响0个台区停电，共计企业0户，居民757户） | 专变：机关事务管理局 公变：东窑东街公变所接东窑东街#1-#31楼，塔山东路#125楼，新威路#160楼，防空洞等用户 |