国网威海供电公司

8月停电公告信息明细表

填报单位：国网威海供电公司

| 序号 | 检修线路 | 工作时间 | 检修原因 | 停电区域 | 主要影响客户范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV林家线 | 2018-08-02 08：00至 2018-08-02 17：00 | 10kV林家线骏业支#1杆增加一个附杆，新敷设3*95电缆至威海紫光科技园有限公司630kVA配电室。原200kVA箱变拆除 | 10kV林家线#47杆分界开关至末端线路（共影响2个台区停电，共计企业2户，居民0户） | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】温泉镇 【影响非供电公司产权客户】威海裕罗电器装配有限公司（0186180145）、威海紫光科技园有限公司（0185444398） 【影响供电公司产权客户】无 |
| 2 | 10kV和兴线 | 2018-08-03 07:30至2018-08-03 17:00 | 由10kV和兴线#41杆架设#1-#13新支线，监狱支#12杆电缆改接至新#13杆，由监狱支#12杆敷设3*400电缆至电子园开闭所，和兴线#41杆加装分段开关1台 | 10kV和兴线#36A分段开关-#57分段开关之间线路（共影响0个台区停电，共计企业13户，居民0户） | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】羊亭镇 【影响非供电公司产权客户】威海市西郊建筑工程有限责任公司、威海市双岛湾开发投资有限公司(6户)、威海高新园区建设运营有限公司(2户)、亿和精密工业（威海）有限公司、威海鹿鸣制衣厂、周海滨、威海市力诺渔具有限公司 【影响供电公司产权客户】无 |
| 3 | 10kV木岚线 | 2018-08-03 08:30至2018-08-03 16:00 | 拆除10kV木岚线#99杆令克所带威海立安精密铸造有限公司80kVA箱变，新装250kVA箱变。原进线电缆、杆上令克及避雷器不变。当天验收送电。 | 10kV木岚线#99杆高压令克至末端线路（共影响0个台区停电，共计企业1户，居民0户） | 【区/县】威海市临港区 【影响办事处/乡镇】草庙子镇 【影响非供电公司产权客户】威海立安精密铸造有限公司 【影响供电公司产权客户】无 |
| 4 | 10kV北门线 | 2018-08-04 06:00至 2018-08-04 18:00 | 威海市机关事务管理局增容，原有的一台315kVA箱变和两台500kVA箱变拆除，新装三台630kVA箱变；拆除10kV北门线北沟东街环网箱变014间隔出线电缆，由10kV古东线菊花顶环网柜013、014、015间隔分别敷设YJV22-3*95电缆至新装箱变。（竣工后，新装三台箱变送电，北沟东街环网箱变014开关转冷备） | 10kV北门线北沟东街环网箱变014开关至末端线路（共影响个台区停电，共计企业3户，居民0户） | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】鲸园办事处 【影响非供电公司产权客户】威海市市级机关事务管理局（0185705400）、威海市市级机关事务管理局（0186144534）、威海市市级机关事物管理局（0185705354） 【影响供电公司产权客户】无 |
| 5 | 10kV戚家庄线 | 2018-08-09 08:30至 2018-08-09 16:00 | 10kV戚家庄线#2杆高压令克所带路灯箱变更换，计量装置拆装。 | 10kV戚家庄线#2杆高压令克至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业1户，居民0户） | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】竹岛办事处 【影响非供电公司产权客户】威海通明照明工程有限公司 【影响供电公司产权客户】无 |
| 6 | 10kV四氟线 | 2018-08-10 09:00至 2018-08-10 17:30 | 10kV四氟线政府支#3杆所带外窑村三区台架变原100kVA变压器更换为315kVA变压器，计量装置更换，令克引线更换，避雷器引线更换，新装低压分接箱一台 | 10kV四氟线政府支#3杆三相高压令克至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业0户，居民214户） | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】孙家疃办事处 【影响非供电公司产权客户】无 【影响供电公司产权客户】外窑村三区台架变所带葡萄滩路896号楼及其网点 |
| 7 | 10kV官庄线 | 2018-08-21 08:00至2018-08-21 16:00 | 开断10kV官庄线#49杆至龙山湖B环网柜012开关间隔之间YJV22-3*400电缆，接入新上三进三出环网柜 | 10kV官庄线官庄A环网柜011开关至#49杆之间线路（#49杆带电卡接火）（共影响12个台区停电，共计企业6户，居民1297户） | 【区/县】威海市经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】泊于镇 【影响非供电公司产权客户】威海市水利建设投资有限责任公司*4、中国人民解放军94326部队、中国铁塔股份有限公司威海市分公司 【影响供电公司产权客户】刘官屯村公变所带刘官屯全村用户；河北村公变所带河北村全村用户；小邓格公变所带小邓格全村用户；小林格公变所带小林格全村用户；大邓格1#、大邓格2#公变所带大邓格全村用户 |
| 8 | 10kV天津线 | 2018-08-21 08:30至2018-08-21 16:00 | 拆除10kV天津线#2杆分界开关所带怡和设备制造箱变的进线3*70电缆（销户） | 10kV天津线#2杆分界开关至末端线路（共影响0个台区停电，共计企业1户，居民0户） | 【区/县】威海市火炬高技术产业开发区 【影响办事处/乡镇】怡园街道办事处 【影响非供电公司产权客户】威海光威聚氨酯橡胶制品有限公司 【影响供电公司产权客户】无 |
| 9 | 10kV体育线 | 2018-08-21 08:00至 2018-08-21 17:30 | 10kV体育线#7杆分界开关更换（需带电接火） | 10kV体育线#7杆分界开关至末端线路（带电卡火）（共影响0个台区停电，共计企业1户，居民0户） | 【区/县】威海市火炬高技术产业开发区 【影响办事处/乡镇】怡园街道办事处 【影响非供电公司产权客户】威海市新威印刷有限公司 【影响供电公司产权客户】无 |
| 10 | 10kV虎口线 | 2018-08-22 07:30至2018-08-22 18:30 | 10kV虎口线中村支#14杆所带中村配电室改造，更换配电室内配电柜，新上进线柜1面，馈线柜2面，电容柜1面 | 10kV虎口线中村支#14杆三相高压令克至末端线路（共影响1个台区停电，居民550户） | 【区/县】威海市经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】崮山镇 【影响非供电公司产权客户】无 【影响供电公司产权客户】中村公变所带中村全村用户 |
| 11 | 10kV宝泉线 | 2018-08-22 08:30至 2018-08-22 17:30 | 1、由404西环网柜备用016间隔敷设3*50电缆至新装电缆故障指示器信号源； 2、10kV宝泉线宝泉环网柜安装电缆故障指示器汇集单元1台，011、012、013、014、015、016开关安装检测单元各1台，通信调试； 3、10kV宝泉线财政环网柜安装电缆故障指示器汇集单元1台，013开关安装检测单元1台，通信调试 | 10kV宝泉线404西环网柜012开关至财政环网柜013开关之间线路；10kV宝泉线404西环网柜016开关至末端线路（共影响4个台区停电，共计企业4户，居民0户） | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】鲸园办事处 【影响非供电公司产权客户】威海市康乐实业有限公司、威海市水务集团有限公司、威海市妇幼保健院、威海市苏商投资有限公司 【影响供电公司产权客户】无 |
| 12 | 10kV华新线 | 2018-08-23 09:00至2018-08-23 16:00 | 加固10kV华新线34#杆令克下方所接市政100kVA路灯箱变基础 | 10kV华新线#34杆令克至末端线路（共影响0个台区停电，共计企业1户,居民0户） | 【区/县】威海市火炬高技术开发区 【影响办事处/乡镇】初村镇 【影响非供电公司产权客户】：威海火炬高技术产业开发区市政公用事业管理局 【影响供电公司产权客户】无 |
| 13 | 10kV宝泉线 | 2018-08-24 08:30至 2018-08-24 16:30 | 1、10kV宝泉线财政环网柜安装电缆故障指示器汇集单元1台，014开关安装检测单元1台，通信调试； 2、10kV宝泉线海滨北环网柜安装电缆故障指示器汇集单元1台，011开关安装检测单元1台，通信调试； 3、10kV宝泉线肯德基环网柜安装电缆故障指示器汇集单元1台，011开关安装检测单元1台，通信调试 | 10kV宝泉线财政环网柜014开关至末端线路（共影响4个台区停电，共计企业4户，居民0户） | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】鲸园办事处 【影响非供电公司产权客户】威海市园林建设集团有限公司绿化养护管理分公司（0185443672）、威海市园林建设集团有限公司绿化养护管理分公司（0185899042）、威海市园林建设集团有限公司绿化养护管理分公司（0185915292）、威海市园林建设集团有限公司绿化养护管理分公司（0186119998） 【影响供电公司产权客户】无 |
| 14 | 10kV海峰线 | 2018-08-25 09：00至 2018-08-25 12：00 | 拆除10kV海峰线#11杆高压令克所带威海经济技术开发区市政公用事业管理局160kVA箱变电缆头，用户销户（环山路施工） | 10kV海峰线#11杆高压令克至末端线路(共影响1个台区停电，共计企业1户，居民0户) | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】嵩山街道办事处 【影响非供电公司产权客户】 威海华新药业有限公司（户号0486614627） 【影响供电公司产权客户】无 |
| 15 | 10kV逍遥线 | 2018-08-29 05:30至2018-08-29 19:00 | 1、拆除10kV逍遥线#1-#68之间架空线路，保留#1-#3杆、#11-#13杆、#18-#34杆、#53-62#杆； 2、新上7台2进4出环网柜、1台3进3出环网柜，由35kV泊于站014间隔敷设3*400电缆至新上A环网柜011间隔；由A环网柜012间隔敷设3*400电缆至B环网柜011间隔；由B环网柜012间隔敷设3*400电缆至C环网柜011间隔；由C环网柜012间隔敷设3*400电缆至D环网柜011间隔；由D环网柜012间隔敷设3*400电缆至E环网柜011间隔；由E环网柜012间隔敷设3*400电缆至F环网柜011间隔；由F环网柜012间隔敷设3*400电缆至G环网柜011间隔；由G环网柜012间隔敷设3*400电缆至新架双回#1塔左回，新立#1-#10双回线路，由新立#10塔架设JKLGYJ-240导线至原逍遥线#68杆; 3、由A环网柜013间隔敷设3*120电缆至原10kV逍遥线#1杆；由B环网柜013间隔敷设3*300电缆至百富得环网柜012间隔；由C环网柜013间隔敷设3*300电缆至新上C-1环网柜011间隔，由C-1环网柜013间隔敷设3*240电缆接至原10kV逍遥线#34杆；由D环网柜013间隔敷设3*70电缆接带原海头院配电室；由E环网柜013间隔敷设3*50电缆接带原移动配电室；由F环网柜013间隔敷设3*300电缆至原盐滩支#7杆，原盐滩支#7杆至#8杆3*95电缆改接至F环网柜014间隔，原盐滩支#7杆所带盐滩村公变3*70电缆改接至F环网柜015间隔； 4、由新架双回#4杆西侧回路旁新立附杆，由新立附杆接带原屯侯家支#6杆以后线路，导线采用JKLGYJ-95；由原岛邓家支#10杆，沿新规划路径新立#1-#13杆，接带栾家滩村公变,由新立#4杆T接原岛邓家支#13杆接带原岛邓家村公变； 5、光缆随线路下地进行改造 | 10kV逍遥线014开关至联络支#9杆ZX3支线开关之间线路（共影响个31台区停电，共计企业20户，居民2937户） | 【区/县】威海市经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】泊于镇 【影响非供电公司产权客户】威海市城市开发投资有限公司*3、徐海江、威海百富得食品有限公司*2、侯文杰、威海广安威建混凝土有限公司、陈玉海、威海兰博渔具有限公司、威海青正食品有限公司、威海广安城市建设投资有限公司*5、威海城投大垚工程管理有限公司*3、威海中威建设发展有限公司 【影响供电公司产权客户】盐滩村公变、盐滩新村1#公变、盐滩新区#2公变所带盐滩村全村用户；松徐家公变、松徐家2#公变所带松徐家全村用户；松郭家村公变所带松郭家全村用户；栾家滩公变所带栾家滩全村用户；海头院村公变所带海头院村全村用户；岛邓家公变所带岛邓家村全村用户；屯侯家1#台区、屯侯家3#台区所带屯侯家村东部用户 |
| 16 | 10kV崂山线 | 2018-08-29 08:30至 2018-08-29 17:30 | 10kV崂山线医药环网箱变014开关所接环球渔具高压设备更换 | 10kV崂山线医药环网箱变014开关至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业1户，居民0户） | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】鲸园办事处 【影响非供电公司产权客户】山东环球渔具股份有限公司 【影响供电公司产权客户】无 |